***บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ***

แบบ ผด.02

***แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563***

***องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย***

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 | | | พ.ศ. 2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองกระพง  หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 10.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร | 87,500 | หมู่ที่ 5 บ้าน  หนองเฒ่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ามกิ่ว หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 70 เมตร กว้าง 4.00 เมตรลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 301.54 ตร. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตรจำนวน 1 จุด 7 ท่อน | 221,600 | หมู่ที่ 5  บ้าน  หนองเฒ่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 | | | พ.ศ. 2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย สท.ถ. 69-008 บ้านวังตะแบก-บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 6 | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ซ่อมแซมถนนลาดยางพื้นที่รวม 610 ตารางเมตร | 160,600 | หมู่ที่ 6  บ้าน  วังตะแบก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 130 เมตร กว้าง 5.00 เมตรลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 650 ตร. และขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมหูช้างหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 106.50 เมตร | 401,400 | หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,6,7 และหมู่ที่ 9 | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3,5,6,7,9 (ตามประมาณการที่ อบต.กำหนด) | 355,000 | หมู่ที่ 3,5,6,7,9  เขตพื้นที่ อบต.  ลานหอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 | | | พ.ศ. 2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขุดลอกคลองไผ่งาม หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ปรับปรุงขุดลอกคลองไผ่งาม ขนาดปากคลองกว้าง 20.00 เมตร คลองกว้าง 14.00 เมตร ยาวรวม 500 เมตร | 380,600 | หมู่ที่ 6 บ้าน  วังตะแบก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดหา/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - จัดหา/ปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน (ตามรายการที่ อบต.กำหนด) | 25,000 | หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 | | | พ.ศ. 2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี และหมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า | - ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี และหมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า (ตามรายการที่ อบต.กำหนด) | 33,436 | หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี  หมู่ที่ 5 บ้าน  หนองเฒ่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |