รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้(บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 1 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี (ตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี จำนวน 10 จุด 1. บริเวณที่ดินนายบุญลือ กลัดแก้ว จำนวน 1 จุด 2. บริเวณที่นานางสนาม รอดเกตุ จำนวน 3 จุด 3. บริเวณที่นางวรารัตน์ เข็มคง จำนวน 4 จุด 4. บริเวณที่ดินนายวิเชียร สุติ จำนวน 2 จุด สามารถดำเนินการติดตั้งได้ครบถ้วน ทั้ง 10 จุด ปริมาณคุณภาพครบถัวน ถูกต้อง มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 468,300 | 460,000 |  | 98.23% | 13 วัน ระหว่างวันที่ 23 ม.ค.-5 ก.พ. 2568 |

-2-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้(บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 2 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า (ตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่าจำนวน 10 จุด จุดที่ 1 บ้านนายดิเรก พัดขำ จุดที่ 2 บ้านนายนที ตาลป๊อก จุดที่ 3 บ้านนายสิงห์ สร้อยสน สัมพันธ์ 2 จุดที่ 4 บ้านนายภิรมย์ เขียวบุตร จุดที่ 5 บ้านนายว่อง สินใจ (สามแยก) จุดที่ 6 บ้านชาญ อิ่มหน่ำ (สามแยก) จุดที่ 7 บ้านนายรุ้ง สิงห์ขร จุดที่ 8 บ้านนางพัด บุญเมือง จุดที่ 9 บ้านนายชิงชัย อิ่มหน่ำ จุดที่ 10 บ้านนายสุชาติ ศรอยู่ ปริมาณคุณภาพครบถัวน ถูกต้อง มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 469,300 | 460,000 |  | 98.02% | 7 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 19 มี.ค. 2568 |

-3-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้(บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 3 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก (ตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก จำนวน 10 จุด จุดที่ 1 บ้านนายทอง สหชาติ จุดที่ 2 บ้านนายเรียน มุกดา จุดที่3 สามแยกวังเตาปูน จุดที่ 4 บ้านจรูญ เครือเอม จุดที่ 5 บ้านนายอุ่น ทิมา จุดที่ 6 ซอยสระประปา (จุดที่ 1) จุดที่ 7 ซอยสระประปา (จุดที่ 2) จุดที่ 8 ซอยสระประปา (จุดที่ 3) จุดที่ 9 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ จุดที่ 10 สามแยก วังตะแบก – ลานไผ่ ปริมาณคุณภาพครบถัวน ถูกต้อง มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 471,500 | 460,000 |  | 97.56% | 14 วัน ระหว่างวันที่ 12-25 ก.พ. 2568 |

-4-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้(บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 4 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย (ตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย จำนวน 10 จุด จุดที่ 1 บ้านนางภาวิณี พรมมี (สามแยก) จุดที่ 2 บ้านนายพยับ นวลคำ (ซอยคำชัย) จุดที่ 3 บริเวณสะพานซอยวังหลวง จุดที่ 4 บ้านนายฉลอง พุดชา (ซอยวังหลวง) จุดที่ 5 บ้านนางบัวรัน แน่นอุดร (ซอยวังหลวง) จุดที่ 6 บ้านนางบัวรัน แน่นอุดร (ซอยวังหลวง) จุดที่ 7 บ้านนางบัวรัน แน่นอุดร (ซอยวังหลวง) จุดที่ 8 บ้านนางไสล ไชยหงส์ (ซอยอุดมสุข) จุดที่ 9 บ้านนางเหรียญ มากมี (ซอยคำปัน) จุดที่ 10 บ้านนางหมวย วงศ์แก้ว (ซอยคำปัน) ติดตั้งได้ครบ 10 จุด ปริมาณคุณภาพครบถัวน ถูกต้อง มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 470,900 | 460,000 |  | 97.69% | 12 วัน ระหว่างวันที่ 16-27 พ.ค. 2568 |

-5-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้(บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 5 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง (ตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง จำนวน 10 จุด จุดที่ 1 บ้านนางฤทธิ์ กันหาเรียง จุดที่ 2 บ้านนางสาววิการดา มีบุญ จุดที่3 สี่แยกศาลา อเนกประสงค์ จุดที่ 4 บ้านนางแพรว แสนจันทร์ จุดที่ 5 บ้านนายชนะ กันหาเรียง จุดที่ 6 บ้านนายสราวุฒิ ประมาคะเต จุดที่ 7 บ้านนายประสาน นามตะใคร้ จุดที่ 8 บ้านนางรสริน ถนอมเมือง จุดที่ 9 บ้านนางบุปผา กองเลิศ จุดที่ 10 บ้านนายแสงอรุญ สิริเจริญ ปริมาณคุณภาพครบถัวน ถูกต้อง มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 471,500 | 460,000 |  | 97.56% | 9 วัน ระหว่างวันที่ 2-10 เม.ย. 68 |

-6-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้(บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 6 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม (ตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม 10 จุด จุดที่ 1 บ้านนายสี อ่ำปาก จุดที่ 2 บ้านนางสาวบุญยืน นาครินทร์ จุดที่ 3 บ้านนางประเวศ อินทร์ปาน จุดที่ 4 บ้านนางบุญเตรียม บุญลือ จุดที่ 5 บ้านนางสาวมยุรี นาครินทร์ จุดที่ 6 ซอยสามแยก จุดที่ 7 บ้านนายภิรมย์ เกิดจรัส จุดที่ 8 บ้านนายกฤษดา คงทัศน์ จุดที่ 9 บ้านนายทอง ขุนใจ จุดที่ 10 บ้านนายเสนาะ เรืองทุ่ง สามารถดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าฯได้ครบทั้ง 10 จุดมีปริมาณคุณภาพครบถัวน ถูกต้อง มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 471,500 | 460,000 |  | 97.56% | 14 วัน ระหว่างวันที่ 2-15 พ.ค. 2568 |

-7-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อบต.ลานหอยดำเนินการผลักเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา) ประกอบด้วย 1.) การจัดการเรียนการสอน 2.) ค่าหนังสือเรียน 3.) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่อง แบบนักเรียน 5.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทางสมอง สติปัญญาฯลฯ ให้ศพด.ในสังกัดดำเนินการตามระเบียบหากมีงบประมาณคงเหลือให้ตกเป็นรายได้สะสมของแต่ล่ะศพด. | 852,000 | 842,986 |  | 98.91% | 260 วัน 1 ต.ค 67 – 30 ก.ย. 2568 |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | จัดกิจกรรมโดยประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เด็กมีจิตสำนึกและตระหนัก ถึงบทบาทอัน สำคัญของตน และเด็กได้ แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า | 50,000 | 49,850 |  | 99.70% | 1 วัน 11 ม.ค. 2568 |

-8-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน โดยให้ทั้ง 3 ศพด. แข่งกีฬาพื้นบ้าน เช่นวิ่งเปี้ยว แยกสีลูกบอล ฯลฯเด็ก และเยาวชนได้รู้จักกีฬาพื้นบ้านในแต่ละประเภท ตามความถนัดของเด็ก และสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจในนักกีฬา | 30,000 | 29,900 |  | 99.66% | 1 วัน 20 ก.พ. 68 |
| 10 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่สามัคคีคัพ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ดำเนินการ นำนักกีฬา ประกอบด้วย พนังานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ส.อบต.คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย วิทยา เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กลุ่ม เป้าหมาย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ของอบต.ลานหอย จำนวน 80 คน (อบต.บ้านด่านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ) | 30,000 | 11,040 |  | 36.83% | 2 วัน ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 67 |

-9-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 11 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แล้วรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กับทางอบต.ทราบภายใน 30 วันนับจาก วันที่แล้วเสร็จ | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย.67 |
| 12 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนให้กับโรงเรียนเชิงคีรี ดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กับทางอบต. ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่แล้วเสร็จ | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย.67 |
| 13 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กับทางอบต. ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่แล้วเสร็จ | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย.67 |

-10-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 14 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียน โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แล้วรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กับทางอบต.ทราบภายใน 30 วันนับจาก วันที่แล้วเสร็จ | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 1 วัน 6 ธ.ค. 2567 |
| 15 | โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนให้กับโรงเรียนเชิงคีรี ดำเนินการ ตามระเบียบของโรงเรียนและให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แล้วรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กับทางอบต. ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่แล้วเสร็จ | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 1 วัน 14 มี.ค. 68 |
| 16 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนและ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แล้วรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ ทางอบต.ทราบภายใน 30 วันนับจาก วันที่แล้วเสร็จ | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 1 วัน 2 ก.ค. 68 |

-11-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 17 | โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดอัคคีภัย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | วิทยาการมาให้ความรู้ของการป้องกันอัคคีภัยให้กับครูและ เด็กนักเรียน ในโรงเรียนทั้ง 3 แห่งเพื่อให้ เด็กรู้วิธีการป้องกันตัวเองกรณีเกิดอัคคีภัย (โรงเรียนเชิงคีรี , โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ,โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย) | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 4 วัน ระหว่างวันที่ 27-ส.ค. – 1 ก.ย. .68 |
| 18 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวม หมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ลานหอย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรและความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ลานหอย(ศพด.โรงเรียนเชิงคีรี,ศพด.โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า,ศพด.โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย) | 20,000 | 20,000 |  | 100% | 1 วัน 28 ส.ค. 68 |
| 19 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | 1.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครปศุสัตว์ 2.ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3.จัดซื้อวัคซีนและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ | 50,000 | 46,952 |  | 93.90% | 30 วัน ระหว่างวันที่ 14-ม.ค. – 14 ก.พ. .68 |

-12-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 20 | โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลจากโรค | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ระดับชั้น ป.4 - ม.3 ในโรงเรียนเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จำนวน 3 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย 141 คน (รร.เชิงคีรี,รร.บ้านหนองเฒ่า และรร.บ้านวังโคนเปือย | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 4 วัน ระหว่างวันที่ 19-22 ส.ค. 68 |
| 21 | โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ | ยกเลิกโครงการ | 0% | ยกเลิกเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมดำเนินการ และโอน(ลด)งบประมาณไปโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | ยกเลิกโครงการ |  | - | ยกเลิกโครงการ |
| 22 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | จัดอบรมนอกสถานที่พร้อมดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ ไอละมุลจังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 30 คน เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น มีรายได้เสริม ลดรายจ่ายในครัวเรือนและพึ่งพาตนเอง ได้บนหลักความพอประมาณ | 30,000 | 21,450 |  | 71.50% | 1 วัน 5 ก.ย. 68 |

-13-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 23 | โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานหอย | ยกเลิกโครงการ | 0% | ยกเลิกเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมดำเนินการ และโอน(ลด)งบประมาณไปโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | ยกเลิกโครงการ |  | - | ยกเลิกโครงการ |
| 24 | โครงการส่งเสริมอาชีพทำไข่ เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติการทำไข่เค็มเพื่อผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการถนอมอาหาร ยืดอายุไข่เป็ดลดการเน่าเสีย เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสร้างความสามัคคีและลดรายจ่ายในครัวเรือน | 10,000 | 9,280 |  | 92.80% | 1 วัน 4 เม.ย. 68 |
| 25 | โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อบรมให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการสานชะลอม ให้กับประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 15 คน เพื่อผู้เข้าร่วมโครง การมีอาชีพเสริม รายได้เพิ่มขึ้นตลอดจน มีความรู้ทักษะการพึ่งพาตนเองรู้ทักษะในการทำบัญชี ครัวเรือน | 10,000 | 9,945 |  | 99.45% | 1 วัน 14 ส.ค. 68 |

-14-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 26 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ฝึกอบรมพร้อมให้ความรู้พร้อมปฏิบัติสอนสานตะกร้าให้กับเด็กโรงเรียนบ้าน วังโคนเปือย เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ ชาวบ้านให้คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและประชาชน | 10,000 | 9,432 |  | 94.32% | 1 วัน 4 ก.ย. 68 |
| 27 | โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครอง อำเภอ บ้านด่านฯเพื่อร่วมจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนให้ปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วรายงานให้อบต.ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ | 60,000 | 60,000 |  | 100% | 9 วัน 8- 17 พ.ย. 68 |
| 28 | โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย การจัดงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนให้ปกครองอำเภอบ้านด่านลาน หอย ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการแล้วรายงานให้อบต.ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ | 27,000 | 27,000 |  | 100% | 10 วัน 28 ก.พ. – 9 มี.ค. 68 |

-15-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 29 | โครงการอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่น การแห่ชูชกหรือไอ้ห้าว เนื่องใน เทศกาลออกพรรษา | ยกเลิกโครงการ | 0% | ยกเลิกเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการจัดร่วมกับอำเภอบ้านด่านฯ แต่ในปี2568 อำเภอไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว | 30,000 | ยกเลิกโครงการ |  | - | ยกเลิกโครงการ |
| 30 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครง การประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีพื้น บ้านให้สืบไป กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน และบุคลากรท้องถิ่น | 30,000 | 29,882 |  | 99.60% | 1 วัน 24 พ.ย. 68 |
| 31 | โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม | ยกเลิกโครงการ | 0% | ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม | 15,000 | ยกเลิกโครงการ |  | - | ยกเลิกโครงการ |
| 32 | โครงการเยาวชนคนดีรักษ์สิ่งแวดล้อม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม และการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และเหมาะสม และการสร้างเครือข่ายแกน นำที่มีบทบาทในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวด ล้อม ในโรงเรียนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จำนวน 3 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย 94 คน | 15,000 | 13,308 |  | 88.72% | 9 เดือน ธ.ค.67 - ส.ค. 68 |

-16-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 33 | โครงการของดีอำเภอบ้านด่านลานหอย | ยกเลิกโครงการ | 0% | ยกเลิกเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการจัดร่วมกับอำเภอบ้านด่านฯ แต่ในปี2568 อำเภอไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว | 10,000 | ยกเลิกโครงการ |  | - | ยกเลิกโครงการ |
| 34 | โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ลานหอย | ยกเลิกโครงการ | 0% | ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่พร้อมดำเนินการเนื่องจากข้าราชการการเมืองจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2568 | 10,000 | ยกเลิกโครงการ |  | - | ยกเลิกโครงการ |
| 35 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดอบต.ลานหอย | 10,000 | 9,380 |  | 88.72% | 1 วัน 18 เม.ย. 68 |
| 36 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนให้ปกครองอำเภอบ้านด่านลาน หอย ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการแล้วรายงานให้อบต.ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ | 30,000 | 30,000 |  | 100% | 11 เดือน 13ต.ค.67-12 ส.ค. 68 |

-17-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 37 | โครงการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีและรับชำระภาษี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง ตามอาคารอเนกประสงค์ ทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลลานหอย เพื่อ ให้กับประชาชนผู้เสียภาษีชำระภาษีภายใน กำหนดระยะเวลา และครบทุก รายที่ อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย | 10,000 | 3,852 |  | 38.52% | 8 เดือน ม.ค. - ก.ย. 68 |
| 38 | โครงการสำรวจ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี | ยกเลิกโครงการ | 0% | ยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2568 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีไม่มาก จึงไม่มีการจ้างสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี | 40,000 | ยกเลิกโครงการ |  | - | ยกเลิกโครงการ |
| 39 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อุดหนุนอบต.วังลึกในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน อปท.บ้านด่าน ลานหอย แล้วรายงานผลการดำเนินการภายใน30วันนับจากดำเนินการแล้วเสร็จ | 18,000 | 18,000 |  | 100% | 12 เดือน 1ต.ค.67-30 ก.ย. 68 |

-17-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ช่วงระยะเวลาในดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สถานะ | ร้อยล่ะความสำเร็จ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |  | ร้อยล่ะของการเบิกจ่าย |  |
| 40 | โครงการสร้างจิตสำนึกเด็ก เยาวชน น้อมนำแนวคิดวิถี พอเพียง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | - เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดำเนินกิจกรรมตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมด้าน เศรษฐกิจ กิจกรรมด้านสังคม กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านวัฒนธรรม) ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม | 10,000 | 10,000 |  | 100% | 2 วัน 19-20 ธ.ค. 2567 |
| 41 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เฉลิม พระเกียรติฯ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน โดยจัด ที่โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 | 100,000 | 98,912 |  | 98.91% | 1 วัน 1 มี.ค. 68 |
| 42 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ดำเนินการผลักเงินให้กับศพด.ภายใต้ สังกัดดำเนินการ ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อส่ง เสริมโภชนาการ เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่ม หากมีงบประมาณคงเหลือให้ตกเป็นรายได้ สะสมของศพด. | 720,000 | 649,440 |  | 90.20% | 260 วัน 1 ต.ค 67 – 30 ก.ย. 2568 |