ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม  2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

-2-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ อบต.ลานหอย | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ลานหอย ขนาด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 9.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ลานหอยกำหนด) | 3,500,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0% | กองช่างขออนุมัติดำเนินการ กองคลังดำเนินการหาผู้รับจ้างคณะกรรมการบริหารสัญญาเป็นไปตามแบบรูบรายการ ตามสัญญาฯ | 00 | 0% | กองช่างเป็นผู้เสนอโครงการ |
| 2 | โครงการสร้างจิตสำนึกเด็ก เยาวชน น้อมนำแนวคิดวิถี พอเพียง | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครง การ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กลุ่ม เป้าหมาย เด็กและเยาวชน | 10,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0% | กองการศึกษาดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้เยาวชนเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 00 | 0% | กองการศึกษาฯ เป็นผู้เสนอและดำเนินการจัดกิจกรรม |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง วัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา) 1.) การจัดการเรียนการสอน 2.) ค่าหนังสือเรียน 3.) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 854,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40.00% | เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1-2 ให้กับศพด.ภายใต้สังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 334,680 | 39.19% | เบิกจ่ายให้กับศพด.ฏ(ศ)4/2569ลว. 3 ต.ค. 68 และ ฏ(ศ) 122/2569 ลว. 4 ธ.ค. 68 |

-3-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 4 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่ | ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน | 1,639,100 | อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน) | 80% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 1,639,014 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียน ฏ(ศ)1/2569 ลว. 3 ต.ค. 2568 ฏ(ศ) 346/2569 ลว. 19 มี.ค. 2569 |
| 5 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้าน วังโคนเปือย | ดำเนินการอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 – 6 เพื่อพัฒนาการ ของผู้เรียนให้ รู้ตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 10,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียน ฏ(ศ) 139/2569 วันที่ 18 ธ.ค. 2568 |
| 6 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) | ดำเนินการอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) นักเรียน ชั้นประถมศึกษา 4 – 6 เพื่อพัฒนาการ ของผู้เรียนให้รู้ตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 10,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียน ฏ(ศ) 145/2569 วันที่ 19 ธ.ค. 2568 |

-4-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 7 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า | ดำเนินการอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 – 6 เพื่อพัฒนาการ ของผู้เรียน ให้รู้ตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 10,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียนเมื่อ ฏ(ศ) 140/2569 วันที่ 19 ธ.ค. 2568 |
| 8 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านวัง โคนเปือย | ดำเนินการอุดหนุนโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ นักเรียน โรงเรียนบ้านวัง โคนเปือยเพื่อให้นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย เกิดการเรียนรู้จากการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกโรงเรียน | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 10,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียนเมื่อ ฏ(ศ) 297/2569 วันที่ 24 ก.พ. 2569 |
| 9 | โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาการเรียน รู้สู้มาตรฐาน | ดำเนินการอุดหนุนโครงการกิจกรรมทัศนศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ ประสบการณ์ตรงจาก การทัศนศึกษา | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 10,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียนเมื่อ ฏ(ศ) 67/2569 วันที่ 11 พ.ย. 2568 |

-5-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 10 | โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนเชิงคีรีต้านยา เสพติด | ดำเนินการอุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนเชิงคีรีต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเป้าหมาย ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 10,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียนเมื่อ ฏ(ศ) 66/2569 วันที่ 6 พ.ย. 2568 |
| 11 | โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนเชิงคีรีต้านยา เสพติด | ดำเนินการอุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนเชิงคีรีต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเป้าหมาย ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 10,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียนเมื่อ ฏ(ศ) 297/2569 วันที่ 24 ก.พ. 2569 |
| 12 | โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ต้านยาเสพติด | ดำเนินการอุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนเชิงคีรีต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเป้าหมาย ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 10,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียนเมื่อ ฏ(ศ) 92/2569 วันที่ 1 ธ.ค. 2568 |

-6-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 13 | โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยต้านภัยยาเสพติด | ดำเนินการอุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีกลุ่มเป้าหมาย ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 10,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียนเมื่อ ฏ(ศ) 67/2569 วันที่ 11 พ.ย. 2568 |  |
| 14 | โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชูชก | ดำเนินการอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชูชกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน และบุคลากรท้องถิ่น | 70,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | อบต.จัดทำริ้วขบวนกัณฑ์ทศพรร่วมขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษากับอำเภอ | 70,000 | 100% | กองการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวฏ(ศ)5/2569 ลว. 3/10/68 |  |
| 15 | โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ | ดำเนินการอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้สืบต่อไปกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน และบุคลากรท้องถิ่น | 20,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | 00 | 0% | เบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนให้กับอำเภอดำเนินการ |  |
| 16 | โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดอัคคีภัย | อบรมแผนป้องกันอัคคีภัยให้กับครูและเด็กนักเรียน ในโรงเรียนทั้ง 3 แห่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุ | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0% | ฝึกอบรมนักเรียนรู้วิธีป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ | 00 | 0% | งานป้องกันเป็น ผู้เสนอและดำเนินโครงการ |  |

-7-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 17 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. | จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย แลผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ลานหอย | 20,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0% | ประสานตำรวจจราจรเป็นวิทยากรให้ความรู้กฏ กติกาในการใช้รถบนท้องถนนอย่างปลอดภัยทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ | 00 | 0% | งานป้องกันเป็น ผู้เสนอและดำเนินโครงการ |  |
| 18 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสา สมัครปศุสัตว์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ | 50,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100% | ดำเนินการจัดซื้อ วัคซินสำหรับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์อาสาเพื่อฉีดวัคซิน | 48,744 | 97.49% | กองสาธรณสุขเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฏ(ส)119/2569 ลว. 18/02/69 |  |

-8-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 19 | โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ห่าง ไกลจากโรค | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนซึ่ง อยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 190 คน | 15,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันโดยมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการคลอดก่อนกำหนด | 00 | 0% | กองสาธรณสุขเป็นผู้เสนอและดำเนินการจัดกิจกรรม |  |
| 20 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชนใน โรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ลานหอย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน | 40,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขาภิบาลในครัวเรือน สุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชน | 00 | 0% | กองสาธรณสุขเป็นผู้เสนอและดำเนินการจัดกิจกรรม |  |

-9-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 21 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน | 40,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 100% | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความตระหนัก เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและสามารถตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง | 00 | 00% | กองสาธรณสุขเป็นผู้เสนอและดำเนินการจัดกิจกรรม |
| 22 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน | 40,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด และการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | 00 | 0% | กองสาธารณสุขเป็นผู้เสนอและดำเนินการจัดกิจกรรม |

-10-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 23 | โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | การบรรยายให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน | 00 | 0% | งานสังคมสงเคราะห์เป็นผู้เสนอและดำเนินโครงการ |  |
| 24 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง | อบรมให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายะเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน | 00 | 0% | งานสังคมสงเคราะห์เป็นผู้เสนอและดำเนินโครงการ |  |
| 25 | โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล ลานหอย | ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อบต.ลานหอย | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | การบรรยายให้ความรู้กิจกรรมการปฎิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน | 00 | 0% | งานสังคมสงเคราะห์เป็นผู้เสนอและดำเนินโครงการ |  |
| 26 | โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว | อบรมให้ความรู้โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบ ครัวค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น | 10,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | บรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฎิบัติ กลุ่มเป้าหมาย 20 คน | 00 | 0% | งานสังคมสงเคราะห์เป็นผู้เสนอและโครงการ |  |

-11-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 27 | โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | อบรมการให้ความรู้ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ลดราย จ่าย/เพิ่มรายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่อง ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น | 10,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน | 00 | 0% | งานสังคมสงเคราะห์เป็นผู้เสนอและดำเนินโครงการ |  |
| 28 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครง การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ ชาวบ้านให้คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและประชาชน | 10,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรพร้อมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ | 00 | 0% | กองการศึกษาเป็น ผู้เสนอและดำเนินโครงการ |  |
| 29 | โครงการอุดหนุนที่ทำ การ ปกครอง อำเภอ บ้านด่านลาน หอยเพื่อ ร่วมจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ร่วมกับ จังหวัดสุโขทัย | ดำเนินการจัดทำโครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ | 60,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ(รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแล้วมีเงินเหลือจ่าย 3,250 ส่งคืนอบต.) |  | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอบ้านด่านฯดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของหน่วยงาน | 56,750 | 94.58% | เบิกจ่ายให้กับปกครองอำเภอบ้านด่านฯ ฏ(ศ)29/2569 ลว. 22 ต.ค. 2569 |  |

-12-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 30 | โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย การจัดงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย | ดำเนินการจัดทำโครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมจัดงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย | 27,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 100% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอบ้านด่านฯดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของหน่วยงาน | 27,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับปกครองอำเภอบ้านด่านฯ ฏ(ศ247/2569 ลว. 29 ม.ค. 2569 |  |
| 31 | โครงการอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่น การแห่ชูชกหรือไอ้ห้าว เนื่องใน เทศกาลออกพรรษา | ดำเนินการจัดกิจกรรม โครง การโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น การแห่ชูชก หรือไอ้ห้าวเพื่อให้เยาวชนและ ประชาชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ ประเพณีการแห่ชูชกหรือไอ้ห้าว เนื่องในเทศกาล วันออกพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีประจำท้องถิ่น | 70,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 100% | ดำเนินการจัดขบวนแห่ชูชก กิจกรรม ประกวดกัณหาชาลี ประกวดธิดา ประกวดนักร้องพร้อมหางเครื่อง จัดร่วมกับอำเภอ | 70,000 | 100% | กองการศึกษาเป็นเสนอและดำเนินโครงการดังกล่าว ฏ(ศ) 3/69 ลว. 3 ต.ค. 68 และฏ(ศ)14/69 ลว. 14 ต.ค. 68 |  |
| 32 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครง การประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านให้สืบไป กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน และบุคลากรท้องถิ่น | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | ดำเนินการจัดขบวนแห่งานบุญบั้งไฟ พร้อมนางรำ จัดกิจกรรม ณ สระน้ำท้ายหมู่บ้าน หมูที่ 9 บ้านไร่เต็ง | 00 | 0% | กองการศึกษาเป็นเสนอและดำเนินโครงการดังกล่าว |  |

-13-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 33 | โครงการประเพณีมหาสงกรานต์สำราญใจ | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีมหาสงกรานต์สำราญใจเพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน และบุคลากรท้องถิ่น | 50,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | ดำเนินการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมประกวดนักร้องพร้อมหางเครื่อง จัดร่วมกับอำเภอ | 00 | 0% | กองการศึกษาเป็นเสนอและดำเนินโครงการดังกล่าว |  |
| 34 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน และบุคลากรท้องถิ่น | 10,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | จัดกิจกรรมณ วัดหนองเฒ่าโดยมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 100 คน(พนักงานอบต.และนักเรียนรร.บ้านหนองเฒ่าโดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองเฒ่าเป็นวิทยากร | 00 | 0% | กองการศึกษาเป็นเสนอและดำเนินโครงการดังกล่าว |  |

-14-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 35 | โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การลดปัญหาการจัดการขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน | 15,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ มีจิตสำนึกในการลดปัญหาการจัดการขยะ และสามารถจัดการขยะด้วยตนเองได้ เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไป | 00 | 0% | กองสาธารณสุขเป็นผู้เสนอและดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว |  |
| 36 | โครงการเยาวชนคนดีรักษ์สิ่งแวดล้อม | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมประมวลความรู้และการคัด แยกขยะ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 180 คน | 15,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและเหมาะสม มีเครือข่ายแกนนำที่มีบทบาทในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม | 00 | 0% | กองสาธารณสุขเป็นผู้เสนอและดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว |  |

-15-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 37 | โครงการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 | อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน | 15,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 100% | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความตระหนัก เกี่ยวกับไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และสร้างเครือข่ายรณรงค์งดเผาในพื้นที่ตำบลลานหอย | ๑3,529 | 90.19% | กองสาธารณสุขเป็นผู้เสนอและดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ฏ(ศ) 323/2569 ลว. 10 มี.ค. 2569 |  |
| 38 | โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย | จัดอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ลานหอย | 10,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร/ส.อบต.สังกัด อบต.ลานหอย | 00 | 0% | งานบริหารงานทั่วไปเป็น ผู้เสนอและดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว |  |
| 39 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง | จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 10,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร/พนักงาน/พ.จ้างสังกัดอบต.ลานหอย | 00 | 0% | งานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้เสนอดำเนินโครงการ |  |

-16-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 40 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย ในการจัดงานรัฐพิธี | 30,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน) |  | 80% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอบ้านด่านฯดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของหน่วยงาน | 30,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับปกครองอำเภอบ้านด่านฯ ฏ(ศ16/2569 ลว. 14 ต.ค. 2568 |  |
| 41 | โครงการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีและรับชำระภาษี | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดเก็บภาษีรายได้ของอบต.ลานหอย ให้กับประชาชนผู้เสียภาษีภายในกำหนดระยะเวลา และครบทุกรายที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย | 10,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการชำระภาษี | 00 | 0% | งานบริหารงานคลังเป็น ผู้เสนอดำเนินโครงการ |  |

-17-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนการดำเนินงาน (ผด.02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการหรือกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(บาท) | สถานะของการดำเนินงาน |  | อัตราร้อยล่ะของความสำเร็จ | รูปแบบ ลายละเอียดผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | อัตราร้อยล่ะของการดำเนินการ | หมายเหตุ |  |
| 42 | โครงการสำรวจ/ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี | ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นระบบ ถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมพื้น ที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ที่ทันสมัยสามารถจัดเก็บบันทึกปรับปรุงและวิเคราะห์แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ฯ 11 โซน 99 บล็อก | 40,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | 0% | จ้างออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่และเป็นปัจจุบัน | 00 | 0% | งานบริหารงานคลังเป็น ผู้เสนอดำเนินโครงการ |  |
| 43 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลาน หอย จังหวัดสุโขทัย | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ทำการ อำเภอบ้านด่านลานหอย | 18,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน) |  | 80% | เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอบต.วังน้ำขาวดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของหน่วยงาน | 18,000 | 100% | เบิกจ่ายให้กับปกครองอำเภอบ้านด่านฯ ฏ(ศ)013/2569 ลว. 8 ต.ค. 2568 |  |