รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

****

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

**-**1-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น**

 **(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำชัย หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย | 419,000 | 00 | 00 |  | / |  | สัญญาจ้าง 16/2567 ลว. 22 มี.ค. 2567 ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2567ยอดเงินสัญญา 419,000 บาท |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิสมัย จากบริเวณบ้านนายไมล์ ไล้สม - สระเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 08.0 เมตร จำนวน 2 แถวหมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม | 396,400 | 00 | 00 |  | / |  | สัญญาจ้าง 17/2567 ลว. 22 ก.พ. 2567 ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2567 ยอดเงินสัญญา 396,000 บาท |

-2-

 **ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น**

 **(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองกระพง จุดบริเวณบ้านนายสังวาลย์ เขียวบุตร - บริเวณบ้านนายสมพร น้อยผล หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร |  477,300 | 00 |  |  | / |  | สัญญาจ้าง 19/2567 ลว. 25 มี.ค. 2567 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567ยอดเงินในสัญญา 469,000 บาท |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายปรีชา ศรีม่วงงาม-นายประสาท พิมพ์ทอง หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 442.50 ตารางเมตร  | 266,300 | 00 |  |  | / |  | สัญญาจ้าง 18/2567 ลว. 25 มี.ค. 2567 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567ยอดเงินสัญญา 261,000 บาท |
| 5 | โครงการติดตั้งราวกันตกจุดบริเวณบ้านนางวรรณดา จิตรรอด หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี | ติดตั้งราวกันตก Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1 (อาบสังกะสีอย่างน้อย 500 กรัม/ตร.ม.) 2 ข้างๆละ 8.00 เมตร ยาวรวม 16.00 เมตร |  477,300 | 00 |  |  |  | / |  |

-3-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์ อบต.ลานหอย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น**

 **(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี จำนวน 10 จุด | 440,300 | 00 | 00 |  | / |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง |
| 7 |  โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก จำนวน 10 จุด |  453,600 | 00 | 00 |  | / |  | สัญญาจ้าง 13/2567 ลว. 18 ก.พ. 2567 ถึงวันที่ 17 เม.ย. 2567 ยอดเงินสัญญา 452,500 บาท |
| 8 |  โครงการปรับปรุงพื้น ลานจอดรถ อบต.ลานหอย | เทพื้นคอนกรีตลานจอดรถ อบต.ลานหอย จำนวน 96.60 ตารางเมตร ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Solar Cell จำนวน 6 ชุด | 290,400 | 00 | 00 |  |  | / |  |

-4-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในท้องถิ่น**

 **(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการขุดลอกคลองหัวดงดำ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก | ขุดลอกคลองขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3.00 - 3.50 เมตร พร้อมหลุมขนมครก | 480,000 | 469,000 | 11,000 | / |  |  | สัญญาจ้าง 8/2567 ลว. 15 ก.พ. 2567 ถึงวันที่ 15 เม.ย. 2567 |

-4-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส**

 **(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการสร้างจิตสำนึกเด็ก เยาวชน น้อมนำแนวคิดวิถีพอเพียง | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครง การ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน |  10,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่าย 1.การจัดการเรียนการสอน 2.ค่าหนังสือเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน4.ค่าเรื่องอุปกรณ์นักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  | 200,000 | 150,552 | 49,448 | / |  |  | เบิกจ่ายวันที่ 12 ก.พ. 2567 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-4-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส**

 **(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่ | ดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน | 1,570,000 | 893,180 | 676,820 |  | / |  | เบิกจ่ายให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อบต. จำนวน 3 แห่ง จำนวน 115 วัน  |
| 13 |  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อส่ง เสริมโภชนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด | 720,000 | 203,580 | 516,420 |  | / |  | เบิกผลักส่งให้กับศพด. จำนวน 4 แห่งจำนวน 126 วัน |

-4-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส**

 **(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจัดงานที่หมู่ที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า  | ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติเพื่อเพื่อให้เด็ก มีโอกาสแสดงความ สามารถในด้านต่างๆ อันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน |  50,000 | 48,284 | 1,716 | / |  |  | จัดกิจกรรมใน วันที่ 13 มกราคม 2567 |
| 15 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯจัดงานหมู่ที่ 5โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯสำหรับเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนและประชาชน | 60,000 | 59,840 | 160 |  | / |  | จัดกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2567 |

-4-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **1.1 กลยุทธ์/การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส**

 **(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน จัดที่หมู่ที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็ก และเยาวชนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีกลุ่มเป้า- หมาย เด็กและเยาวชน |  50,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 17 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่สามัคคีคัพอบต.วังตะคร้อดำเนินการ | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครง การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้อง ที่ สามัคคีคัพเพื่อเป็นการ สร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน | 40,000 | 34,850 | 5,150 | / |  |  | จัดกิจกรรม ใน ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566  |

 **-5-**

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

 **การส่งเสริม และสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ**

1. **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางหมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ตำบลลานหอย | จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ |  25,000  | 24,755 | 245 | / |  |  | จัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2566ถึง 3 ม.ค. 2567 |
| 19 | โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดอัคคีภัย | อบรมแผนป้องกันอัคคีภัยให้กับครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ 1.โรงเรียนบ้านเชิงคีรี 2.โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 3.โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย | 30,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 20 | โครงการสงกรานต์ไทยปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง | จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ |  35,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 21 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ลานหอย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น | 20,000 | 14,782 | 5,218 | / |  |  | จัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 |

**-6-**

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น**

 **(1) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 22 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสา สมัครปศุสัตว์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ | 50,000 | 38,562 | 11,438 | / |  |  | จัดกิจกรรมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567ออกฉีดวันที่ 22 มี.ค. 2567  |
| 23 | โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก  | การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินการให้บริการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและแจกจ่ายทราย อะเบทให้ทุกครัวเรือน |  30,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 24 | โครงการเยาวชนวัยใสเข้าใจเอดส์ (โรงเรียนบ้านเชิงคีรี โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 170 คน |  15,000  | 00 | 00 |  |  | / |  |

**-6-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส** |
|  | 1. **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 25 | โครงการพัฒนาผู้ด้อย โอกาส | จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย โอกาส รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 26 | โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ3,5,6,7,9,10ตำบลลานหอย | จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ |  10,000  | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 27 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.ลานหอย) | อบรมให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายะเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 28 | โครงการส่งเสริมอาชีพทำพริกแกง/น้ำพริกกากหมู หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเฒ่า | อบรมให้ความรู้การทำพริกแกงและน้ำพริกกากหมู รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10,000 | 10,000 | 00 | / |  |  | จัดกิจกรรมในวันที่ 17 มีนาคม 2567  |
| 29 | โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทอผ้า วิธีการทอผ้า ให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ |  10,000  | 00 | 00 |  |  | / |  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **-6-**

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **1.1 กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และสันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 30 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านเพื่อ ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ ชาวบ้านให้คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและประชาชน | 10,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 31 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและ บุคลากรท้องถิ่น | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครง การอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น เพื่อส่ง เสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรมกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น |  10,000  | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 32 | โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครอง อำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อร่วมจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย | ดำเนินการจัดทำโครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  | 60,000 | 60,000 | 00 | / |  |  | เบิกจ่ายในวันที่ 30 พ.ย. 2566 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **1.1 กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และสันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 33 | โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมจัดงานบวงสรวงพระแม่ ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย | ดำเนินการจัดทำโครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่าและงานกาชาด |  27,000 | 27,000 | 00 | / |  |  | เบิกจ่ายใน วันที่ 7 มีนาคม 2567 |
| 34 | โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครง การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่อง ในงานประเพณีสงกรานต์เพื่อบุตรหลานเยาวชน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง |  40,000 | 00 |  |  |  | / |  |
| 35 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า | ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐ เอกชน เด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักและเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำซึ่งใช้ในการอุปโภค บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและประชาชน | 30,000 | 26,310 |  | / |  |  | จัดกิจกรรมในวันที่ 25 พ.ย. 2566 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ**

 **(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 36 | โครงการอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า  | อบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับไฟป่า และกิจกรรมการดับไฟป่า การสร้างแนวร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสังเกต รู้ทัน ยับยั้ง และป้องกันไฟป่า กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36 คน |  15,000 | 12,932 | 2,068 | / |  |  | จัดกิจกรรม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 37 | โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การลดปัญหาการจัดการขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน |  15,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 38 | โครงการเยาวชนคนดีรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง  | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมประมวลความ รู้และการคัดแยกขยะ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน |  15,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**

 **(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 39 | โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย | จัดอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ลานหอย | 10,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 40 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง | 10,000 | 00 | 00 |  |  | / |  |
| 41 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยในการจัดงานรัฐพิธี | 30,000 | 30,000 | 00 | / |  |  | เบิกจ่ายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**

 **(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 42 | โครงการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีและรับชำระภาษี | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดเก็บภาษีรายได้ของอบต.ลานหอย ให้กับประชาชนผู้เสียภาษีภายในกำหนดระยะเวลา และครบทุกรายที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย  |  10,000  | 3,852 | 6,148 |  | / |  |  |
| 43 | โครงการสำรวจ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  | ออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นระบบ ถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ที่ทันสมัยสามารถจัดเก็บบันทึกปรับปรุงและวิเคราะห์แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ฯ 11 โซน 99 บล็อก  |  40,000  | 00 | 00 |  | / |  |  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**

 **(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) |  ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 44 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลาน หอย จังหวัดสุโขทัย | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ทำการอำเภอบ้านด่านลานหอย | 18,000 | 18,000 | 00 | / |  |  | เบิกจ่ายใน วันที่ 16 ตุลาคม 2566 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |